PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Informasi Desa Berbasis Website

Program Kerja KKN – Divisi PDD

| Disusun oleh | Walaho |
| --- | --- |
| Tanggal | 14 Juli 2026 |
| Status | Draft – untuk direview |
| Versi | 1.0 |

# 1. Ringkasan

Dokumen ini merangkum kebutuhan pengembangan website profil dan informasi desa sebagai salah satu program kerja (proker) KKN. Website ini dikembangkan berdasarkan hasil riset terhadap website desa-desa lain, dengan tujuan menyediakan informasi profil desa, data infografis, katalog UMKM/wisata, berita, dan dokumen publik (PPID) secara terpusat dan mudah diakses oleh warga maupun pihak luar.

Pengembangan dilakukan oleh 2 orang secara paralel: satu orang menangani frontend, satu orang menangani backend, dengan pendekatan contract-first agar integrasi antar bagian berjalan lancar.

# 2. Tujuan

- Menyediakan informasi profil, sejarah, dan struktur organisasi desa secara digital.

- Menyajikan data infografis desa (penduduk, APBDes, stunting, bansos, IDM, SDG) secara visual dan mudah dipahami.

- Mempromosikan UMKM dan destinasi wisata desa melalui katalog interaktif berbasis peta.

- Menyediakan kanal publikasi berita dan dokumentasi kegiatan desa.

- Memenuhi keterbukaan informasi publik (PPID) melalui bank dokumen yang terkategorisasi.

- Menyediakan kanal pengaduan warga yang mudah diakses tanpa mengganggu pengalaman pengguna.

# 3. Ruang Lingkup Halaman

## 3.1 Profile Page

- Hero section

- Ucapan sambutan dari Kepala Desa

- Peta desa

- Struktur organisasi

- Sejarah desa

- Peta lokasi desa

## 3.2 Infografis Page

- Data penduduk (berdasarkan kategori tertentu, mis. dusun/usia/gender)

- APBDes

- Data stunting

- Data bantuan sosial (bansos)

- IDM – Indeks Desa Membangun

- SDG Score – Sustainable Development Goals

## 3.3 Catalogue Page

- Peta interaktif dengan interest point

- Katalog desa (UMKM, wisata, dan lainnya)

## 3.4 News Page

- Halaman daftar & detail berita

- Halaman admin untuk kelola berita (CRUD)

## 3.5 PPID Page

- Bank dokumen (peraturan desa, hasil notulensi, dan dokumen publik lainnya)

- Kategori dan tahun dokumen belum final – menunggu diskusi lanjutan dengan perangkat desa

## 3.6 Halaman Tambahan (hasil diskusi)

- Galeri kegiatan – dokumentasi visual kegiatan desa

- Kalender/agenda kegiatan desa

- Kontak & pengaduan – penempatan perlu diperhatikan agar mudah diakses namun tidak mengganggu UX

- Search bar global – pencarian lintas berita, katalog, dan dokumen PPID

- Produk hukum desa (Perdes/SK) – digabung ke dalam PPID document bank untuk tahap awal

## 3.7 Di Luar Cakupan (Out of Scope) Saat Ini

- Layanan mandiri (permohonan surat online) – di-skip untuk tahap ini

# 4. Tech Stack

| Kebutuhan | Pilihan | Alasan Singkat |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js (App Router) + Tailwind CSS + shadcn/ui | SSR/SSG untuk SEO, komponen admin cepat dibuat |
| Backend | Next.js API Routes / Server Actions | Satu repo full-stack, cukup untuk skala proker KKN |
| Database | PostgreSQL | JSONB untuk data semi-terstruktur (IDM/SDG), query analitik lebih kuat |
| ORM | Prisma | Terintegrasi baik dengan Postgres & TypeScript |
| Storage | Vercel Blob / Cloudinary | Penyimpanan foto galeri & dokumen PPID |
| Auth | NextAuth.js | Login admin untuk kelola berita & dokumen |
| Peta | Leaflet.js | Open-source, gratis, cukup untuk peta desa & katalog |
| Chart/Infografis | Recharts | Visualisasi data penduduk, APBDes, dsb. |
| Hosting | Vercel + Supabase/Neon (Postgres) | Free tier cukup untuk kebutuhan proker KKN |

Catatan: pendekatan dibangun secara custom (tidak menggunakan sistem siap pakai seperti OpenSID) agar dapat menjadi showcase kemampuan teknis sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa.

# 5. Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD berikut menggambarkan skema database awal yang mencakup seluruh modul: profil desa, berita, dokumen PPID, katalog UMKM/wisata, galeri, kegiatan, pengaduan, dan data infografis.

Catatan: nama field dan tipe data pada ERD di atas masih dapat berubah menyesuaikan hasil diskusi dengan perangkat desa, khususnya pada modul PPID dan infografis.

# 6. Strategi Implementasi Bertahap

Desain skema (ERD) disepakati secara menyeluruh di awal untuk menghindari design flaw pada relasi antar tabel. Namun implementasi/coding dilakukan bertahap per fase agar progres mudah diukur dan diuji end-to-end.

## Fase 0 – Desain

- Finalisasi ERD & skema Prisma untuk seluruh entitas.

## Fase 1 – Foundation

- USER (autentikasi admin)

- VILLAGE_PROFILE & STRUKTUR_ORGANISASI

## Fase 2 – Modul Independen

- NEWS (+ admin CRUD)

- DOCUMENT_CATEGORY & DOCUMENT (PPID)

- KATALOG_CATEGORY, KATALOG, GALERI, KEGIATAN

- PENGADUAN

## Fase 3 – Modul Infografis

- PENDUDUK_STAT, APBDES, IDM_SDG_SCORE, STUNTING_BANSOS

- Ditempatkan di akhir karena data source masih menunggu diskusi lanjutan dengan perangkat desa

Setiap fase mengikuti alur: migrate tabel → seed dummy data → bangun API → bangun UI → pengujian → lanjut ke tabel berikutnya.

# 7. Alur Kerja Tim (Pengembangan Paralel)

Pembagian peran: Frontend dikerjakan oleh Walaho, backend dikerjakan oleh rekan tim. Untuk memungkinkan pengembangan paralel tanpa hambatan integrasi, tim menyepakati pendekatan contract-first.

## 7.1 Kontrak yang Disepakati di Awal

- Prisma schema sebagai single source of truth untuk struktur data.

- Bentuk API response didokumentasikan per endpoint (contoh: struktur data, nama field, format tanggal ISO 8601).

- Konvensi penamaan field diseragamkan (camelCase pada response JSON).

- Struktur error response diseragamkan.

- Folder types/ berisi TypeScript interfaces yang digunakan bersama oleh frontend & backend.

## 7.2 Alur Kerja Harian

- Frontend membangun UI menggunakan dummy data (mock JSON) yang mengikuti kontrak response yang telah disepakati.

- Backend membangun API sesuai kontrak, diuji menggunakan Postman/Thunder Client.

- Perubahan kontrak di tengah jalan harus diperbarui di dokumen kontrak bersama sebelum diimplementasikan oleh kedua pihak.

- Pada tahap integrasi, pemanggilan data dummy digantikan dengan pemanggilan API sesungguhnya.

# 8. Isu Terbuka / Perlu Diskusi Lanjutan

- Kategori dokumen PPID (jenis peraturan, notulensi, laporan keuangan, dll) belum ditentukan – menunggu diskusi dengan perangkat desa.

- Detail sumber data infografis (penduduk, APBDes, stunting, bansos, IDM, SDG) belum dikonfirmasi – memengaruhi struktur kolom detail/JSONB pada tabel terkait.

- Penempatan UI untuk fitur pengaduan agar tetap mudah diakses tanpa mengganggu pengalaman pengguna – perlu dirancang lebih lanjut pada tahap desain UI.

# 9. Catatan Teknis Tambahan

- Desain mobile-first – mayoritas warga desa mengakses melalui perangkat seluler.

- Preview dokumen PDF ditampilkan langsung di browser (menggunakan react-pdf), bukan hanya tautan unduhan.

- Admin panel disediakan tidak hanya untuk berita, namun juga untuk konten lain (opsional, tergantung waktu pengembangan).

- Aspek aksesibilitas (kontras warna, alt text gambar) dipertimbangkan namun bukan prioritas utama pada tahap ini.